**Lista de Características**

P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Realizar Login | I | B | M | 2 |
| 2 | Cadastro Login | I | B | B | 2 |
| 3 | Alterar Login | U | B | B | 3 |
| 4 | Excluir Login | U | B | B | 3 |
| 5 | Cadastro Funcionário | C | A | B | 1 |
| 6 | Alterar Funcionário | C | A | B | 1 |
| 7 | Excluir Funcionário | C | A | B | 1 |
| 8 | Consultar Funcionário | C | A | B | 1 |
| 9 | Calcular Frete | C | A | A | 1 |
| 10 | Cadastro Veículo | I | B | B | 2 |
| 11 | Consultar Veículo | I | B | B | 2 |
| 12 | Alterar Veículo | I | B | B | 2 |
| 13 | Excluir Veículo | I | B | B | 2 |
| 14 | Cadastro Serviço | I | B | B | 2 |
| 15 | Alterar Serviço | I | B | B | 2 |
| 16 | Excluir Serviço | I | B | B | 2 |
| 17 | Solicitar Ordem de Serviço | I | B | B | 2 |
| 18 | Cancelar Ordem de Serviço | I | B | B | 2 |
| 19 | Gerar Romaneio | I | B | B | 2 |
| 20 | Cadastro Cliente | C | A | B | 1 |
| 21 | Consultar Cliente | C | A | B | 1 |
| 22 | Alterar Cliente | C | A | B | 1 |
| 23 | Cadastro Endereço | I | A | B | 2 |
| 24 | Alterar Endereço | I | A | B | 2 |
| 25 | Consultar Endereço | I | A | B | 2 |
| 26 | Excluir Endereço | I | A | B | 2 |
| 27 | Disponibilização de contatos | U | M | B | 3 |
| 28 | Validação CEP | I | A | M | 2 |
| 29 | Gerar Relatórios | I | A | M | 2 |
| 30 | Agenda | I | M | M | 2 |